| Auftraggeber | Projekt | Projekt-Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Projektleitung | Ablage Nr. |
|  |  | 00.02.00 |

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt / Hilfsmittel | vorh. | Q-rel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Vorlauf | 01 | 00 | Deckblatt / Einführung |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Projektstruktur / Ablageordnung |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Qualitätsplan |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Glossar / Begriffe |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Projektmanagementessentials |  |  |
| 01 | Projekt- | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  | gegenstand und | 01 | 00 | Ausgangslage |  |  |
|  | Projektumfeld | 02 | 00 | Projektziele |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Nutzung, Bedarf, Funktionen |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Bestandsunterlagen / Lagepläne / Leitungen etc. |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Bebauungsplan / Genehmigungsfähigkeit |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Umwelt: sozio-kulturell, natürlich, politisch, ökonomisch, technisch |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Nachbarn, fremde Absichten / Stakeholder |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Gutachten |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Presseberichte |  |  |
| 02 | Öffentliche | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  | Belange, | 01 | 00 | Bauvoranfrage |  |  |
|  | Behörden | 02 | 00 | Bauantrag, Statik, Wärmeschutznachweis |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Baugenehmigung, geprüfte Statik, Teilbaugenehmigungen |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Behördliche Abnahmen |  |  |
|  |  | 05 | 00 | offen |  |  |
|  |  | 06 | 00 | offen |  |  |
|  |  | 07 | 00 | offen |  |  |
|  |  | 08 | 00 | offen |  |  |
|  |  | 09 | 00 | offen |  |  |
| 03 | Aufbaustruktur | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  |  | 01 | 00 | Geschäftsordnung |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Aufbauorganisation (Organigramm) |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Liste der Beteiligten |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Leitungsebenen / Gesprächskreise |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Projektstrukturplan |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Objektstrukturplan (Produktstruktur) |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Leistung und Verantwortung |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Lasten- / Pflichtenhefte (Planer) |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Sonstiges |  |  |
| 04 | Ablaufstruktur | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  |  | 01 | 00 | Phasen der Projektbearbeitung |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Projektablaufschema |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Flussdiagramme |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Besprechungskalender |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Zeichnungsorganisation (EDV) |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Anwenderhandbücher (Fremde) |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Kapazitätsplanung (Fremde) |  |  |
|  |  | 08 | 00 | offen |  |  |
|  |  | 09 | 00 | offen |  |  |

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt / Hilfsmittel | vorh. | Q-rel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Zielvorgabe | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  | Qualität | 01 | 00 | Gesamtrahmen, Standards (Ansprüche) |  |  |
|  |  |  | 01 | Gestaltungshandbuch |  |  |
|  |  |  | 02 | Qualitätschecks Zeichnungen |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Beschreibungen |  |  |
|  |  |  | 01 | Baubeschreibung |  |  |
|  |  |  | 02 | Betriebsbeschreibung |  |  |
|  |  |  | 03 | Raumbuch (in Matrixform) |  |  |
|  |  |  | 04 | Bauteilkatalog |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Flächen und Kubaturen |  |  |
|  |  |  | 01 | m2 Nutzflächen / Wohnflächen |  |  |
|  |  |  | 02 | m3 umbauter Raum |  |  |
|  |  | 04 | 00 | AVA Ausschreibung Vergabe Abrechnung |  |  |
|  |  |  | 01 | Bietervorschlagsliste |  |  |
|  |  |  | 02 | Präqualifikation / Audits |  |  |
|  |  |  | 03 | Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes Allgemeine Ausschreibungs Bedingungen AAB |  |  |
|  |  |  | 04 | AVA-Steuerung |  |  |
|  |  |  | 05 | Angebotseröffnungsprotokoll |  |  |
|  |  |  | 06 | Preisspiegel |  |  |
|  |  |  | 07 | Vergabeverhandlungsvorschlagliste |  |  |
|  |  |  | 08 | Vergabeverhandlung / Protokoll |  |  |
|  |  |  | 09 | Angebotsvergleich und Vergabevorschlag |  |  |
|  |  |  | 10 | Verdingungsunterlagen |  |  |
|  |  |  | 11 | Leistungsbeschreibung / Leistungsverzeichnis |  |  |
|  |  |  | 12 | Beilagen wie: Allgem. Vorbemerkungen, AVB, BVB, ZVB, ATV, ATV-TGA, Schnittstellendefinitionen, Bürgschaften, Lieferbedingungen für Planungsleistungen, Raumbuch, weitere Beilagen, Qualitätscheck Vergabeunterlagen |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Bemusterung / Proben / Referenzobjekt |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Abnahmen / Abnahmeprotokolle |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Mängelverfolgung / Liste der offenen Punkte |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Entscheidungsmanagement |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Änderungsmanagement, Konfig.-Prozeduren |  |  |
| 06 | Zielvorgabe | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  | Kosten | 01 | 00 | Gesamtkostenrahmen, Wirtschaftlichkeit |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Finanzierungspläne |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Planungskosten, Honorare |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Kostenmanagement |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Leistungsnachweise / Rechnungen |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Kostenfeststellung / Dokumentation |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Kostenflusspläne und -diagramme |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Sonderkostenmanagement |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Kostenoptimierung |  |  |
| 07 | Zielvorgabe | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  | Termine | 01 | 00 | Zeitrahmen, Meilensteine |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Planung der Planung |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Terminierung der Ausschreibung und der Ausführung |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Produktions- / Ablauffolgen |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Periodische Fortschrittskontrolle |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Detailterminpläne |  |  |

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt / Hilfsmittel | vorh. | Q-rel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | Versicherungen | 00 | 01 | Versicherungen |  |  |
|  | Verträge |  | 02 | Verträge |  |  |
|  |  |  | 03 | Vertragsmanagement |  |  |
|  |  | 01 | 00 | Planervorqualifizierung / Audits |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Verträge mit AG |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Verträge mit Planern |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Verträge mit Ausführungsunternehmen |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Bürgschaften (Vertragserfüllung, etc.) |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Risiko-Analyse, Risikomanagement |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Planungs- und Bauleistungsversicherungen |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Sonstige Versicherungen |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Claimmanagement |  |  |
|  |  | 10 | 00 | Geheimhaltungserklärungen |  |  |
| 09 | Informations- | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  | verarbeitung |  | 01 | Informationsfluss, Handlungsanweisungen |  |  |
|  |  | 01 | 00 | Berichte an Bauherrn (monatlich) |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Eigener Schriftverkehr an ........... (div.) |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Schriftverkehr von Auftraggeber |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Schriftverkehr von beteiligten Planern |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Schriftverkehr von ausführenden Firmen |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Schriftverkehr von Gutachter (n) |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Schriftverkehr von Behörden und Ämtern |  |  |
|  |  |  | 01 | Schriftverkehr von Bauverwaltung, Bauaufsicht |  |  |
|  |  |  | 02 | Schriftverkehr von Stadtplanung |  |  |
|  |  |  | 03 | Schriftverkehr von Tiefbauamt |  |  |
|  |  |  | 04 | Schriftverkehr von Feuerwehr |  |  |
|  |  |  | 05 | Schriftverkehr von Gewerbeaufsichtsamt |  |  |
|  |  |  | 06 | Schriftverkehr von Katasteramt |  |  |
|  |  |  | 07 | Schriftverkehr von anderen städtischen und staatlichen Ämtern |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Schriftverkehr von Ver- und Entsorgung |  |  |
|  |  |  | 01 | Schriftverkehr von Müllabfuhr |  |  |
|  |  |  | 02 | Schriftverkehr von Starkstrom |  |  |
|  |  |  | 03 | Schriftverkehr von Telekom |  |  |
|  |  |  | 04 | Schriftverkehr von Wasserversorgung |  |  |
|  |  |  | 05 | Schriftverkehr von Stadtgas |  |  |
|  |  |  | 06 | Schriftverkehr von Fernwärme |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Planungsbesprechungen (Einladungen, Ergebnisprotokolle) |  |  |
|  |  |  | 01 | Einladungen zu Besprechungen |  |  |
|  |  |  | 02 | Ergebnisprotokolle Projektmanagement |  |  |
|  |  |  | 03 | Ergebnisprotokolle Planungsbesprechungen |  |  |
|  |  |  | 04 | Ergebnisprotokolle Baustellenbesprechungen |  |  |
|  |  | 10 | 00 | Rechtsberatung |  |  |
|  |  | 11 | 00 | Projektkronik |  |  |
|  |  | 12 | 00 | Interner Schriftverkehr / Aktennotizen |  |  |

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt / Hilfsmittel | vorh. | Q-rel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Planungs-/ und Ausführungs- | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  | dokumente | 01 | 01 | Grundlagenermittlung, Vorgaben, Anregungen, Grundlagen, Beispiele |  |  |
|  |  | 02 | 01 | Vorentwurf |  |  |
|  |  | 03 | 01 | Entwurf |  |  |
|  |  |  | 02 | Tragwerksplanung |  |  |
|  |  |  | 03 | Technische Gebäudeausrüstung |  |  |
|  |  | 04 | 01 | Bauvorlagen |  |  |
|  |  |  | 02 | Tragwerksplanung |  |  |
|  |  |  | 03 | Technische Gebäudeausrüstung |  |  |
|  |  | 05 | 01 | Werkplanung |  |  |
|  |  |  | 02 | Tragwerksplanung |  |  |
|  |  |  | 03 | Technische Gebäudeausrüstung |  |  |
|  |  | 06 | 01 | Vorbereitung der Vergabe, Fertigen der Leistungsverzeichnisse für |  |  |
|  |  |  | -99 | sämtliche Leistungsbereiche gemäß STLB (Tabelle) |  |  |
|  |  | 07 | 01 | Mitwirkung bei der Vergabe, Preisspiegel, Bieterlisten nachrichtlich |  |  |
|  |  |  | -99 | sämtliche Leistungsbereiche gemäß STLB (Tabelle) |  |  |
|  |  | 08 | 01 | Objektüberwachung, Auftrags-LV mit Verhandlungsprotokoll für |  |  |
|  |  |  | -99 | sämtliche Leistungsbereiche gemäß STLB (Tabelle) |  |  |
|  |  | 09 | 01 | Objektbetreuung und Dokumentation, |  |  |
|  |  |  | -99 | sämtliche Leistungsbereiche gemäß STLB (Tabelle) |  |  |
|  |  | 10 | 00 | Dokumentation |  |  |
|  |  |  | 01 | Zeichnungskopfgestaltung / Zeichnungsgrößen |  |  |
|  |  |  | 02 | Plankodierungssystem |  |  |
|  |  |  | 03 | Objektplanung auf CAD |  |  |
|  |  |  | 04 | Plankoordinierungsmanagement |  |  |
|  |  |  | 05 | Zeichnungseingangs- / -ausgangsbuch |  |  |
|  |  |  | 06 | Gewährleistungsdaten |  |  |
|  |  |  | 07 | Objektkennzahlen |  |  |
|  |  |  | 08 | Gesamtverzeichnis Dokumente |  |  |
|  |  |  | 09 | Abschlussbericht |  |  |

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt / Hilfsmittel | vorh. | Q-rel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Bauleitung | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  |  | 01 | 00 | Projektstart |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Bautagebuch, eigenes |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Bautagebuch, Firmenberichte |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Eigene Arbeitspläne |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Baubüro |  |  |
|  |  | 06 | 00 | offen |  |  |
|  |  | 07 | 00 | offen |  |  |
|  |  | 08 | 00 | offen |  |  |
|  |  | 09 | 00 | offen |  |  |
| 12 | Projekt-Interna | 00 | 00 | Einführung |  |  |
|  |  | 01 | 00 | Mitarbeiterliste, Personalinformationen |  |  |
|  |  | 02 | 00 | interne Termine, Projektmanagement |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Urlaubsliste, Abwesenheitsliste |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Fortschrittsberichte, Leistungsmessung |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Honorar-, Selbstkosten-Management |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Arbeitspläne |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Ausgaben, Rechnungen, Repro, Lichtpausen |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Dienstreisen, Schulungen |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Allgemeine und EDV-Organisation |  |  |

Anmerkungen

Sämtliche Dokumente werden mit der Ablagenummer, die sich aus der Projektstruktur ergibt, abgelegt.

Die Struktur ergibt sich durch die Bildung von Gruppen zu je zwei Ordnungszahlen.

Bei Bedarf kann die dritte Gruppe bis 99 erweitert werden.

Eine weitere (4.) Gruppe (7. + 8. Ordnungszahl) kann zur weiteren Differenzierung angefügt werden.

x	Dokumente, die im Anhang unter der Nummernfolge zu finden sind

I	Inputdokument

o	Q-relevantes Dokument