## Zweck

Aufbaustrukturen werden zu Beginn eines Projektes festgelegt und sind, im Gegensatz zu dynamischen Ablaufstrukturen, statisch. Ihre Abbildung zeigt in erster Linie die Machtverhältnisse und Verantwortlichkeiten im Projekt.

Strukturieren kann man nach vielerlei Gesichtspunkten; es kommt immer auf die Projekterfordernisse an. Hochkomplexe Projekte erfordern meist tiefer gegliederte Strukturen, weil man nur so die Übersicht behalten kann.

Die wichtigsten Aufbaustrukturen sind: das Organigramm, die Projektbeteiligtenliste, Aufbau und Zusammensetzung der Leitungsebenen und Arbeitskreise, der Projektstrukturplan und der Produktstrukturplan.

## Aufgaben

Strukturierung des Projektes nach den Projekterfordernissen: 
– technisch
– wirtschaftlich
– rechtlich

Diskussion der Strukturen mit den Beteiligten, um Konsens zu erzielen

Verbindliche Dokumentation (EDV-gestützt) für alle Beteiligten

Rückverfolgbare Dokumentation von Veränderungen