| Auftraggeber | Projekt | Projekt-Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Projektleitung | Ablage Nr. |

## Zweck

Die einzelnen Bestandteile der Verdingungsunterlagen sind:

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes unter Bestimmung einer Mindestbindungsfrist („Der Bieter hält sich bis mindestens zum ... an das Angebot gebunden.“)

Allgemeine Ausschreibungsbedingungen (AAB) der MEAG Real Estate Management GmbH für die Ausführung von Bauleistungen

Allgemeine Vertrags-Bedingungen (AVB) der MEAG Real Estate Management GmbH

Präqualifikation / Selbstauskunft

Leistungsbeschreibungen mit den 
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen ATV (VOB/C) Basis: Allgemeine Regelungen für Bauleistungen jeder Art – DIN 18 299 sowie die 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ZTV (Vorbemerkungen vor LV-Titeln)

Ausschreibungspläne

Ausschreibungsberechnungen

Diese Mindestinhalte müssen bei Bedarf ergänzt werden um z.B.:

Einheitspreis- und Fabrikatelisten für Eventualfälle, Übersichtspläne für Baustellenlogistik und Baustelleneinrichtung, Erschließung, Möglichkeiten der Ortsbesichtigung, Lieferbedingungen für Planungsleistungen, Raumbuch, Terminplan, Baugrundgutachten, Altlastengutachten (Rückbau), Untersuchungen auf Kampfmittelfreiheit, Bestandspläne bei Um- und Anbauten, Stand des/der öffentlich rechtlichen Genehmigungsverfahren, Brandschutzgutachten, Bauphysikalische Gutachten, Sondergutachten, Schnittstellendefinitionen, Festlegungen über Bemusterungen, Beschreibung evtl. Zwischenzustände bzw. Provisorien, etc..

## Aufgaben

Aufstellen der Leistungsverzeichnisse durch Architekt und/oder Fachplaner

Ergänzung der Leistungsverzeichnisse um AAB, Vertragsmuster, Vertragsbedingungen, ATV, ZTV, Zeichnungen und Berechnungen, Gutachten, etc. durch Architekt und/oder die Fachplaner oder den AG

Prüfung der Verdingungsunterlagen (optional durch einen neutralen Experten)

Ergänzung bzw. Änderung der Verdingungsunterlagen wenn notwendig