| Auftraggeber | Projekt | Projekt-Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Projektleitung | Ablage Nr. |

# 1. Allgemeines

| Vergabeeinheit / Gewerk: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Auftragnehmer: |  |  |  |
| Nachforderung: |  |  |  |
| Nachtrags - Nr.: |  | Datum: |  |

# 2. Klassifizierung der Ursache (max. zwei Ursachen benennen)

| Mangelhafte Grundlagen |  | Änd. Aufgabenstellung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planungsänderung |  | Neue/geänderte/ Vorschriften/Auflagen |  |
| Baugrund |  | Planungsmangel |  |
| Mängel in der Leistungsbeschreibung |  | Änderung des Ausführungsablaufs |  |
| Behinderung |  | Selbständige Leistung des AN |  |
| Sondervorschläge |  | Sonstiges |  |

# 3. Veranlasser

| Auftraggeber |  | Auftragnehmer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dritte (Wer?) |  |  |  |

# 4. Sachliche Prüfung

| Die Leistung ist |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| erforderlich |  | beauftragt |  | ausgeführt |  |  |  |
| Notwendig weil: |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagen |  | Forderung des AN vom |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopien Bautagebuch/ Projekttagebuch |  |  |  |  |  |
|  |  | relevante Unterlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | Sonstiges: |  |  |  |  |  |

# 5. Prüfung der Anspruchsgrundlage

| Art der Nachforderung | Zusatzauftrag |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nachtragsforderung |  |
|  | Behinderung |  |
| Anspruchsgrundlage ist | gegeben weil |  |
|  | nicht gegeben, weil |  |

# 6. Auswirkungen

| Summe Hauptauftrag | € |  |
| --- | --- | --- |
| bisher beauftragte Nachträge | € |  |
| Zwischensumme | € |  |
| geprüfte Nachtragssumme | € |  |
| abzüglich etwa entfallender Leistungen | € |  |
| fortgeschriebene Auftragssumme | € |  |
| geprüfte Terminverschiebung in Kalendertagen | Kalendertage |  |
| Architekt/Ing. | Datum: | Unterschrift: |

# 7. Prüfbericht des Projektsteuerers

| Schadenersatz- forderung(en) | ist/sind zu richten an |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gegenforderungen | ist/sind zu richten an |  |  |  |  |
| Minderleistungen Dritter | entfallende oder Minderleistungen aus anderen Gewerken |  |  |  |  |
| Kosten | geprüfter Betrag netto | € |  |  |  |
|  | Kostendeckung ist gegeben in Höhe von € netto | € |  |  |  |
|  |  | Kostendeckung in Vergabeeinheit |  | Kostendeckung im Gesamtproj. |  |
|  | Kostendeckung ist nicht gegeben, weil |  |  |  |  |
| Termine | Terminverzug in KT | Kalendertage |  |  |  |
|  | kein Terminverzug |  |  |  |  |
| Qualität | Qualitätsverbesserung |  |  |  |  |
|  | Qualitätsminderung |  |  |  |  |
|  | keine Auswirkungen |  |  |  |  |
| Auftragsvorbereitung | liegt bei |  |  |  |  |
| Projektsteuerer | Datum: | Unterschrift: |  |  |  |

# 8. Beauftragung durch den Auftraggeber

| Die Forderung wird | beauftragt in Höhe (netto) | € |
| --- | --- | --- |
|  | nicht beauftragt |  |

| Die Schadenersatzforderung | wird genehmigt in Höhe von (netto) | € |
| --- | --- | --- |
|  | wird nicht genehmigt |  |
| Die Terminverlängerung | wird genehmigt mit | Kalendertage |
|  | wird nicht genehmigt |  |

| genehmigt durch Projektleiter: | aufgestellt durch: | Verteiler nach Unterschrift |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baumgt. |  | TWP |  |
|  |  | Planer |  | TGA |  |
| am: | am: | Bauüberw. |  |  |  |

### Anlagen

Nachtragsbeauftragung

Anweisung zur Ausführung

Nachtragsangebot vom

Verhandlungsprotokoll vom

Sonstiges: